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[bookmark: _Toc244768389]Parties contractantes

Le présent marché public est passé entre :
Communauté d’Agglomération du Pays de l'OR
Pour l’Entente du Golfe d’Aigues-Mortes
300, Avenue Jacqueline AURIOL
Zone Aéroportuaire– CS 70040
34137 Mauguio Cedex
Tél: 04 67 12 35 00

Représentée par M. Stéphan ROSSIGNOL, en sa qualité de Président de l’Agglomération du Pays de l’Or

Et
[Raison sociale du prestataire, à compléter]
…………………………………………………………………..
[Adresse postale, à compléter]
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
Siret : [à compléter]
Représentée par [à compléter] …………………………………………………………………………………..

Par la seule remise de son offre, le prestataire confirme accepter sans aucune modification dans leur intégralité les pièces mentionnées ci-après qu’elle s’engage à respecter.


[bookmark: _Toc93286426][bookmark: _Toc244768390]Objet du marché
Le présent marché concerne la réalisation de diagnostics initiaux écologique et socio-économique, une hiérarchisation des enjeux de conservation et de restauration et la proposition d’un plan d’action en lien avec l’élaboration d’un Schéma Territorial de Restauration écologique (STERE) à l’échelle du Golfe d’Aigues-Mortes. 
Cette phase initiale (d’une durée d’un an) permettra le lancement de la phase de mise en œuvre des mesures opérationnelles des actions identifiées (d’une durée maximale de 4 ans).
Ce STERE doit permettre d’arriver au meilleur compromis entre enjeux et pressions en faveur de la restauration du milieu marin et devra répondre aux objectifs du Document Stratégique de la Façade Méditerranéenne révisé en décembre 2025 par la Préfecture maritime.  
[bookmark: _Toc244768391]Le contexte
L’Entente du Golfe d’Aigues-Mortes a été créé en 2023 à l’initiative des 4 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) de cette unité sédimentaire littorale s’étendant de Frontignan au Grau-du-Roi:
· Sète Agglopôle Méditerranée (commune de Frontignan)
· Montpellier Méditerranée Métropole (commune de Villeneuve-les-Maguelone)
· Pays de l’Or Agglomération (communes de Palavas-les-Flots, Mauguio-Carnon, La Grande Motte)
· Communauté de communes Terre de Camargue (commune du Grau-du-Roi)
Les 3 missions principales de l’Entente sont l’animation des sites Natura 2000 des Bancs sableux de l’Espiguette et des Posidonies de la côte palavasiennes (Directive Habitats Faune Flore), la mise en œuvre d’une Stratégie littorale de gestion intégrée de la bande côtière et l’animation territoriale autour des enjeux environnementaux et socio-économique terre-mer à l’échelle de ce territoire.
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Sites Natura 2000 (DHFF) du golfe d’Aigues-Mortes et leurs habitats d’intérêt communautaire, supports du STERE 
La mise en œuvre d’un STERE doit concourir à la réalisation des objectifs de conservation et de restauration des habitats naturels du golfe en lien avec les missions de l’Entente et les attendus de la zone de vocation n°3 du Document Stratégique de Façade de la Méditerranée porté par le Préfecture maritime. 
Un Schéma Territorial de Restauration Ecologique (STERE) est un outil de planification qui vise à définir, programmer et coordonner les actions à entreprendre en matière de non-dégradation et de restauration écologique du milieu marin. Il est conçu pour répondre aux enjeux de coordination des mesures de non-dégradation et de restauration à l'échelle d'un territoire et d'intégrer ces actions dans les politiques de gestion des usages déjà existantes. Les STERES sont utilisés pour caractériser et prioriser les zones à enjeux, identifier les actions de non-dégradation et de restauration à entreprendre, et assurer le maintien ou la restauration des écosystèmes.
Le littoral du golfe d’Aigues-Mortes est exclusivement sablonneux avec la présence en arrière littoral d’un réseau de lagunes majeur. Pour autant, des habitats rocheux sous-marins caractérisent les plateaux de Frontignan, de Palavas-les-Flots et de Carnon avec des enjeux liés aux herbiers de posidonies ou de coralligène. 
Les rifs envasés (vases indurées) caractérisent également la zone orientale des bancs sableux de l’Espiguette.
Les sables sont plus ou moins envasés selon les caractéristiques de la dynamique sédimentaire. Des herbiers de zostères se développement dans le fond du golfe du Grau-du-Roi en lien avec les apports d’eau douce du Vidourle. Cette zone est notamment d’un grand intérêt pour les syngnathidés. 
L’intérêt halieutique du golfe d’Aigues-Mortes est majeur et elle joue un rôle important également (zones d’alimentation ou de nurserie) pour les Grands Dauphins, les Tortues caouannes et les Puffins de Yelkouan, espèces d’intérêt communautaires.
Les activités humaines importantes sur ce territoire à l’empreinte forte halieutique (pêcherie du Grau-du-Roi) et fortement aménagé à des fins touristiques par la Mission Racine (ports de plaisance de Port Camargue, la Grande Motte et Carnon notamment) avec des pressions sur les habitats et espèces que le diagnostic devra préciser sur ces fonds côtiers. 
[bookmark: _Toc244768392]Objectifs de l’opération
L’objectif général de cette première phase du STERE vise à la hiérarchisation des priorités d’action et à la définition d’un plan d’action quinquennal à partir de diagnostics environnementaux et socio-économiques. 
Si des données environnementales liées à l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire existent, elles restent parfois incomplètes et parcellaires avec des secteurs où les données récentes manquent. Ces secteurs nécessitant des compléments de données sont identifiés dans la partie description des attendus.
Les données socio-économiques liées au milieu maritime sont essentiellement liées aux données compilées dans les documents d’objectifs Natura 2000 ou aux suivis initiés depuis 2025 par l’Entente. 
Le secteur d’étude est celui du périmètre d’action de l’Entente dans la zone des 3 milles marins du plateau des Aresquiers à l’ouest aux rifs envasés de l’Espiguette à l’est à la limite avec les Bouches-du-Rhône. 
[bookmark: _Ref122315416][bookmark: _Toc205110788][bookmark: _Toc244768393]Données existantes et informations fournies par le maître d’ouvrage
[bookmark: _Toc244768394]Suivis existants sur les sites Natura 2000
En cours par l'Entente GAM sur le site des Posidonies de la côte palavasienne
· Suivi mensuel des cétacés depuis l’été 2025 entre Frontignan et le Bancaou (banc de sable de l’Espiguette)
· Suivi mensuel de la fréquentation en mer depuis été 2025 entre Frontignan et le Bancaou (banc de sable de l’Espiguette)
Ces données seront fournies par le maitre d’ouvrage. 
Effectués par le Parc naturel régional de Camargue jusqu'en 2025 sur le site des Bancs sableux de l'Espiguette
· Suivi mensuel des cétacés depuis 2021 avec photo-identification depuis 2023
· Suivi mensuel de la fréquentation en mer depuis 2019 et fréquentation du 15 août annuellement depuis 2012.
[bookmark: _Toc244768395]Suivis existants réalisés à une autre échelle
Suivis des réseaux 
· RECOR sur le coralligène (financement Agence de l’Eau, données sur Medtrix)
· TEMPO sur les herbiers de posidonie (financement Agence de l’Eau, données sur Medtrix)
· Pour information, il existe d’autres suivis potentiellement intéressants et dont les résultats sont disponibles sur Medtrix : MEDOBS, Surfstat, Piscis, Sirenha, Impact, OSE-Med, Calor, Chimie-Med, Filamed
· DCE benthos substrat meuble et posidonies (voir notamment programme Littomed sur Medtrix)
· Qualité eaux de baignade
Une partie de ces données sont disponibles en ligne sur Medtrix. Le maitre d’ouvrage pourra aider le prestataire sélectionné à accéder au reste des données citées précédemment. 
Suivis règlementaires du cantonnement de pêche de Porquières
· Peuplements de poissons (en cours)
· Gorgones blanches (en cours)
· Température colonne d’eau (en cours)
· ADNe (en cours)
· Récifs artificiels (plus de suivis réguliers en cours)
· Benthos des substrats meubles (plus de suivis réguliers en cours)
Les rapports issus de ces suivis sont publics et seront fournis par le maitre d’ouvrage ou par l’Association de Gestion de la Réserve Marine de la Côte Palavasienne (AGRMCP). 
Suivis règlementaires en lien avec l’émissaire en mer de la station d’épuration MAERA
· Herbiers de posidonies et espèces associées aux herbiers (plateau de Palavas-Carnon)
· Espèces associées à quelques zones rocheuses (plateau de Palavas-Carnon)
· Pêche expérimentale (émissaire de Maera)
· Qualité de l'eau et du sédiment (autour de l’émissaire de Maera)
· Peuplements substrats meubles (autour de l’émissaire de Maera)
Suivis règlementaires en lien avec l’émissaire en mer de la station d’épuration des eaux-blanches
· Herbiers de posidonies (Ouest plateau des Aresquiers)
· Qualité de l'eau et du sédiment (autour de l’émissaire)
· Peuplements substrats meubles (autour de l’émissaire)
Suivis règlementaires en lien avec le rechargement de sable du lido de Frontignan (2020)
· Turbidité (Frontignan)
· Hippocampes (Espiguette)
· Poissons (Frontignan et Espiguette)
· Herbiers de posidonies (Aresquiers) 
Les données et les rapports issus de ces suivis ne sont pas publics et appartiennent respectivement à la régie des eaux de Montpellier et à l’agglomération Sète Agglopole Mediterranée. Néanmoins, ces données devraient pouvoir être accessibles et exploitables dans le cadre de cette étude. Le maitre d’ouvrage vérifiera cela une fois le prestataire sélectionné. 
Des suivis règlementaires sont également en cours dans le cadre du projet ville port de la Grande-Motte. Il s’agira de se rapprocher de l’Or Aménagement et de la commune pour en connaitre la teneur exacte et faire la demande pour accéder à ces données si nécessaire. 
[bookmark: _Toc244768396]Liste des documents disponibles en rapport avec la mission :
· Le document stratégique pour la restauration écologique de Mediterranée –DSF- DIRM 2020
· Note méthodologique présentant le contenu et les objectifs attendus dans le cadre de l’élaboration d’un Schéma Territorial de Restauration Ecologique – DIRM, AERMC, Région Occitanie, Région Sud – mai 2020
· DOCOB du site Natura 2000 « Posidonies de la côte palavasienne »
· DOCOB du site Natura 2000 « Bancs sableux de l’Espiguette »
· Carte des fonds marins et habitats du site (actualisation Biotope, 2018) 
· De nombreuses informations sur le site sont en ligne sur les sites suivant s: Posidonies de la côte palavasienne (SIC) | reseau-languedocmer et https://posidonies-cotepalavasienne.n2000.fr/ressources/ressources-telechargeables/ressources-telechargeables
· Arrêtés réglementant le cantonnement de pêche de Porquières
· Carte des sites de plongée, et coordonnées des zones préférentielles de mouillages des clubs de plongée. -> voir notamment ici la description (carte, photo, espèces présentes) du triangle de Cousança par un club de plongée de Palavas : La Réserve Marine - ECOSYSTEM centre de plongée Palavas - Montpellier
· ANDROMEDE, 2022 Cartographie des herbiers de posidonie et évaluation de leur état de conservation au sein du site Natura 2000 « Posidonies de la côte palavasienne » Tranche ferme. Contrat Andromède Océanologie / OFB. 73 pages
· ANDROMEDE, 2022. Cartographie des herbiers de posidonie et évaluation de leur état de conservation au sein du site Natura 2000 « Posidonies de la côte palavasienne » - Tranche secondaire. Contrat Andromède Océanologie / OFB. 52 pages
· Appoo, 2014. Etude de la dynamique sédimentaire du Golfe d’Aigues-Mortes et amélioration des connaissances des habitats de substrats meubles SIC FR 9101413 "Posidonies de la côte Palavasienne”. Rapport de stage de M2. 137 pages. 
· Biotope, Seaviews 2018, Sites Natura 2000 « Posidonies de la côte palavasienne » et « Cours inférieur de l’Aude ». Caractérisation des habitats des substrats rocheux. AFB : 97 p. (ici : 2018_etude_n2000_substrats_durs_biotope-seaviews_vf.pdf)
· Biotope, 2023, Etude de la fréquentation du site Natura 2000 « Posidonies de la côte palavasienne ». Office Français de la Biodiversité. 172 p.
· Blouet S., Chéré E., Dupuy de la Grandrive R., Foulquié M. 2016. Restauration naturelle des populations de gorgones blanches Eunicella singularis (Esper, 1794) après installation d’ancrages écologiques Harmony sur le site de plongée des Tables, année 2016.Site Natura 2000 « Posidonies du Cap d’Agde » FR-9101414. Ville d’Agde publ. Fr. :72PP
· Blouet S., Chéré E., Dupuy de la Grandrive R., Foulquié M., Trougan M., 2019. Evaluation de l’état de conservation du coralligène dans l’Aire marine protégée de la côte agathoise. Ville d’Agde publ. Fr. : 72 PP
· Blouet S., Chéré E., Dupuy de la Grandrive R., Keller F., Lange M., Trougan M. 2020. Surveillance de l’herbier de posidonie – Année 2020.Site Natura 2000 « Posidonies de la côte Palavasienne » FR-9101413. Ville d’Agde publ. Fr. : 51PP
· Chéré E., Blouet S., Foulquié M., Dupuy de la Grandrive R. 2016. Surveillance de l’herbier de posidonie – Année 2015-2016. Site Natura 2000 « Posidonies de la côte Palavasienne » FR-9101413. Ville d’Agde publ. Fr. : 44PP
· Conesa T., 2022. Etude de la perception sociale des mesures de conservation sur le site naturel protégé du Lido des Aresquiers. Rapport de stage de M2 pour le Conservatoire des Espaces Naturels d’Occitanie. 104 pages. 
· DELARUELLE G., HOLON F., 2013. Surveillance de l’herbier de posidonie – Année 2013. Evolution de l’herbier de Posidonie entre 2007 et 2013 sur le site Natura 2000 FR 9101413 « Posidonies de la côte Palavasienne ». Rapport Final. 46p.
· Direction interrégionale de la mer Méditerranée et Office français de la biodiversité. 2022. Stratégie de gestion durable des sites de plongée sur la façade Méditerranée. Document stratégique de façade de Méditerranée occidentale. 31 pages et 2 annexes.
· Jouvenel J.-Y., Lowenstein A., Jitten E., 2025. Rapports de suivi des gorgones blanches 2019 de à 2025 (P2A developpement) : Suivi scientifique de la RMCP, Synthèse des suivis de 2016 à 2025.
· Labbé, 2013. REPBAM : REchargements et Panaches sédimentaires dans la Baie d’Aigues-Mortes. Impact des tempêtes sur l’hydrodynamique sédimentaire et conséquences sur la santé des herbiers de posidonies. Créocéan et Université de Montpellier 2 pour la DREAL Occitanie. 109 pages
· Lafon, V., Petus, C., Curti, C., Regniers, O., Rouillé, A., 2019. Analyse de la turbidité côtière sur le littoral du Golfe d’Aigues-Mortes par l’exploitation de données satellitaires. Rapport d’étude, I-Sea et E+Ocean Consulting pour l’Agence Française pour la Biodiversité, 71 p.
· Mélanie Cabral, Sandrine Ruitton, Thomas Schohn, Bruno Belloni, Charles-François Boudouresque, et al. Mise en œuvre des indicateurs EBQI pour l’évaluation des habitats marins d’intérêt communautaire en Méditerranée - Guide méthodologique. GIS Posidonie. 2025, pp.308
· Montort et al., 2007. ModélIsation des Contaminations bactéRiennes d’Origine fécale du Golfe d’Aigues-Mortes en vue d’une gestion de risques en temps réel MICROGAM, parties 1 et 2. 64 et 60 pages
· Office Français de la Biodiversité et CRPMEM Occitanie, 2020. Analyse des risques de dégradation des habitats d’intérêt communautaire par les activités de pêche professionnelle au sein des sites Natura 2000 - Région Occitanie. 58 pages
· PITA-VACA Ignacio et al., 2025. Inventaire des poissons côtiers en Méditerranée Française et sélectivité de la pêche artisanale (IPOCOM). Projet UM – Andromède océanologie et CRPMEM Occitanie financé par l’Union Européenne (FEAMPA) et FRANCEAGRIMER. Rapport final. 233 pages.
· Préfecture maritime Méditerranée. 2021. La stratégie de gestion des mouillages en Méditerranée - volet opérationnel et orientations plaisance grande plaisance. PAMM Méditerranée Occidentale. 35 pages et annexes. Préfecture maritime Méditerranée, OFB et DIRM, 2021. Fiches pratiques pour la mise en oeuvre opérationnelle de la stratégie de gestion de mouillage petite et grande plaisance en Méditerranée française.
· ROUANET E., BELLONI B., ASTRUCH P., de MONBRISON D., GOUJARD A., LETEURTOIS M., BERTHIER L., 2017. Etat des connaissances des activités de plongée subaquatiques sur la façade méditerranéenne et appui à l’élaboration d’une stratégie de gestion durable des sites de plongée. Contrat d’étude Agence Française pour la Biodiversité – Direction Interrégionale de la Mer Méditerranée & GIS Posidonie – BRL ingénierie, GIS Posidonie publ., FR. : 1 – 184 + 12 annexes + 2 volumes annexes.
· Rouillé, 2018. Analyse de l’archive satellitaire sur le golfe d’Aigues Mortes pour l’amélioration de la connaissance des effets de la turbidité littorale sur l’état de l’herbier de posidonies. Rapport de stage de M2. 54 pages. 
· Roul M. et al., 2021. Importance et suivi des Grands dauphins dans les sites Natura 2000 « Posidonies de la côte palavasienne » et des « bancs sableux de l’Espiguette » et eaux adjacentes. Rapport d’étude, EcoOcéan Institut pour la DREAL Occitanie. 86 pages. 
· SOFIANOS A., CLAISSE N., LE DUIGOU M., ASCONIT Consultants, 2015. Diagnostic scientifique des habitats marins de substrats meubles du site NATURA 2000 Posidonies de la côte palavasienne. Inventaires biologiques et analyse écologique de l'existant Natura 2000 en mer. Agence des Aires Marines Protégées. publ. Fr. : 69 pages.
· Velin O., Jones A. G. et Thorin S., 2023. Projet BADG - BAse de Données sur la faune benthique de substrat meuble du Golfe du Lion. Rapport d’étude, Créocean et LECOB pour l’Office Français de la Biodiversité. 61 pages. 
· VOILE DE NEPTUNE 2013. Evaluation en apnée de l’état de conservation de l’herbier de posidonie, site Natura 2000 en mer FR 910413 Posidonies de la côte Palavasienne, 59p.
La suite de l’étude BADG appelée CAPDONA est en cours avec des échantillonnages du sédiment et du benthos de substrat meuble associé, réalisés au large du Grau-du-Roi en 2024. Il s’agira de récupérer les résultats de cette étude. 
Le rapport de l’étude “Cartographie à fine échelle et mesures terrain de l’impact de la petite plaisance sur les herbiers de posidonies dans les sites prioritaires en Méditerranée française” financé par l’Office Français de la Biodiversité et réalisé par Andromède Océanologie devrait bientôt être disponible. Cette étude a suivi deux herbiers du Golfe d’Aigues-Mortes, celui des Aresquiers et celui du plateau de Palavas-Carnon. 
[bookmark: _Toc244768397]

Contenu des prestations 
Les différentes caractéristiques techniques des prestations demandées dans le cadre de ce marché sont décrites ci-après. 
Elles se décomposent en 4 missions en tranche ferme et une mission en tranche optionnelle :
Mission 1 : Synthèse bibliographique
Mission 2 : Diagnostic écologique
Mission 3 : Diagnostic socio-économique (avec accompagnement de l'Entente)
Mission 4 : Définition des enjeux et objectifs et hiérarchisation (avec accompagnement de l'Entente)

Mission 5 optionnelle : Prospections terrains complémentaires sur certaines zones


[bookmark: _Toc244768398]Description des attendus
Le prestataire proposera une note technique, un calendrier de mise en œuvre et une proposition financière reprenant l'ensemble des missions définies ci-après.
[bookmark: _Toc244768399]TRANCHE FERME : Synthèse bibliographique, diagnostics écologiques et socio-économiques, définition des enjeux et objectifs et hiérarchisation

Mission 1 : Synthèse bibliographique de l'état des connaissances sur la zone d'étude
Les données disponibles ou les métadonnées référencées par l'Entente seront fournies au prestataire au lancement de l'étude. Le prestataire, avec l'appui de l'Entente, se chargera de contacter les organismes ou personnes ressources pouvant disposer de connaissances et données. 
L'état des connaissances environnementales et socio-économiques devra prendre en compte si possible les données couvrant une longue période afin d'avoir un aperçu de l'état des milieux sur les dernières décennies et de l'origine et de l'historique des pressions identifiées sur les habitats marins. 
Le prestataire détaillera dans sa proposition technique et financière (HT et TTC) les méthodes d'analyse bibliographique et de récolte de données bibliographiques supplémentaires ou de dires d'experts le cas échéant. 
Le prestataire intégrera d’autres éléments bibliographiques pertinents à sa connaissance le cas échéant. 
Mission 2 : Diagnostic écologique
Le diagnostic découlera de l'analyse des données recueillies de la mission 1 et le cas échéant, couplé avec les données acquises de la mission optionnelle 5.
Il doit intégrer une analyse des outils de gestion et de protection existants ainsi que de la gouvernance de ces outils et démarches. 
Il en découlera une cartographie détaillée et une analyse permettant l’estimation de l'état de conservation des habitats marins et de leurs fonctions écologiques à l'échelle du périmètre du site et à éventuellement à une échelle plus large (zone de vocation n°s 3 et 5 du DSF – Ensemble du littoral languedocien et Camargue). La cartographie devra détailler les habitats naturels marins et les habitats d'espèces animales et/ou végétales à enjeux.
La connectivité des habitats et de leurs fonctions écologiques sera également évaluée, y compris avec les habitats littoraux (ports, canaux, estuaire, graus et lagunes, plages). 
La bathymétrie utilisée sera préférentiellement celle du Shom.
Le prestataire détaillera dans sa proposition technique et financière (HT et TTC) les méthodes et les moyens de cartographie des habitats, d'estimation de leur état de conservation et de leurs fonctions écologiques qu'il prévoit de mettre en œuvre. 
Réunions attendues :
Une réunion de lancement en Comité de Pilotage (COPIL à l'initiative de l'Entente) au démarrage de l'étude. 
Une réunion en Comité technique (COTECH à l’initiative de l’Entente animé par le prestataire) pour présentation des éléments issus de la mission. 
Livrables attendus :
· Rapport de présentation du diagnostic écologique du STERE du GAM
· Synthèses bibliographiques et cartographiques des données existantes
· Atlas cartographique et photographique
· Propositions de programmes d'acquisition de données complémentaires le cas échéant
· Données Qgis et bases de données associées
· Power Point et comptes-rendus des réunions
Mission 3 : Diagnostic socio-économique (avec accompagnement de l'Entente)
Le diagnostic économique de fondera sur les données disponibles auprès des collectivités, des organismes référents ou des bases de données existantes recueillies en mission 1.
Des acquisitions de données pourront être menées en coordination avec l'Entente afin de parvenir à des inventaires exhaustifs des usages influençant l'environnement, des analyses de fréquentation ou des évaluations d'artificialisation des habitats.
L’équipe technique de l’Entente accompagnera le prestataire dans le cadre des réunions ou rencontres avec les acteurs socio-économiques programmées pour la récolte des données et la définition du diagnostic socio-économique. 
En sus des occupations anthropiques littorales (urbaines et portuaires notamment) et des rejets en mer par émissaires, l'analyse devra porter à minima sur les activités suivantes en lien avec la fréquentation de l'espace nautique :
· Pêche professionnelle (en lien avec les Prud'homies de Sète, de Palavas et du Grau-du-Roi) et pêche de loisir,
· Conchyliculture (lotissement conchylicole des Aresquiers),
· Plaisance à voile et à moteur, 
· Motonautisme,
· Plongée sous-marine,
· Activités sportives à voile,
· Activités balnéaires (bande des 300 mètres)
Réunions attendues :
Une réunion de lancement en Comité de Pilotage (COPIL à l'initiative de l'Entente) au démarrage de l'étude - (conjointement à la mission 2). 
Une réunion en Comité technique (COTECH à l’initiative de l’Entente) pour présentation des éléments issus de la mission - (conjointement à la mission 2). 
Echanges réguliers avec l'équipe technique de l'Entente.

Livrables attendus :
· Rapport de présentation du diagnostic socio-économique du STERE du GAM
· Synthèses bibliographiques et cartographiques des données existantes
· Atlas cartographique et photographique
· Propositions de programmes d'acquisition de données complémentaires le cas échéant
· Données Qgis et bases de données associées
· Power Point et comptes-rendus des réunions

Mission 4 : Définition des enjeux et objectifs et hiérarchisation (avec accompagnement de l'Entente) 
En coordination avec l'Entente, le prestataire devra produire les représentations spatialisées des résultats des diagnostics et un tableau hiérarchisant les enjeux sur le périmètre d'étude.
A la suite, les grands objectifs de conservation ou de restauration seront définis en fonction des enjeux hiérarchisés.
Il sera nécessaire de d'assurer de la cohérence des objectifs, notamment avec ceux des documents d'objectifs Natura 2000 et du DSF, ainsi que de leur compatibilité avec les objectifs liés aux activités socio-économiques.
Des ateliers de concertation seront organisés par l'Entente durant cette phase de la mission. Le prestataire pourra y être associé le cas échéant. 
Le prestataire devra émettre des recommandations en lien avec la pertinence d'élaboration d'un STERE pour donner suite à cette première phase. Le COPIL s'appuiera sur ces recommandations comme aide à la décision. 
Réunions attendues :
Deux réunions en Comité technique (COTECH) pour présentation des éléments et préparation de la restitution finale en COPIL
Une réunion de validation en réunion de Comité de Pilotage (COPIL à l'initiative de l'Entente) 
Participation à deux réunions de concertation organisées par l'Entente (en lien avec la réflexion sur les zones de protection fortes (ZPF) sur le périmètre d'étude et les réflexions en COPILs Natura 2000). 
Echanges réguliers avec l'équipe technique de l'Entente qui travaillera en parallèle sur la prédéfinition du plan d’action du STERE.

Livrables attendus :
· Rapports détaillant la méthodologie employée, les enjeux et leur hiérarchisation, ainsi que les recommandations pour la suite à donner à l'étude
· Atlas cartographique incluant les zones d'opportunités de création de ZPS et données SIG recueillies dans le cadre de l'étude
· Power Point et comptes-rendus des réunions
· Synthèse de l'étude globale pour diffusion institutionnelle (6 pages maximum)

[bookmark: _Toc244768400]TRANCHE OPTIONNELLE : Mission 5 – Cartographie des biocénoses marines et préconisations sur l’évaluation de l’état de conservation de certaines zones hors sites Natura 2000
Les données actuellement disponibles sur les biocénoses marines du Golfe d'Aigues-Mortes sont limitées à ceux des deux sites Natura 2000 habitats, faune, flore du golfe que sont les "Posidonies de la côte palavasienne" et les "Bancs sableux de l'Espiguette", soit jusqu'à la limite des 2 miles nautiques pour le premier et jusqu'à la limite des 3 miles nautiques pour le deuxième. A notre connaissance, les seules autres données disponibles sur le reste du golfe sont celles provenant des cartes EUSeaMap. Or le STERE du Golfe d'Aigues-Mortes s'inscrit à l'échelle de la totalité du golfe et pas qu'à l'échelle des 2 sites Natura 2000 cités précédemment. Par conséquent et afin de permettre une évaluation complète du golfe d'Aigues-Mortes dans le cadre de ce STERE, nous proposons la tranche optionnelle suivante qui consiste en une cartographie des biocénoses marines des zones suivantes (aussi représentées sur la carte suivante) : 
· En priorité, la zone du fond du golfe d’Aigues-Mortes évaluée à 2109 ha (zone 1 sur la carte ci-dessous) et située entre les deux sites Natura 2000 cités précédemment. Cette zone est à priori constituée principalement de substrats meubles mais il s’agira de vérifier cela. En effet, d’éventuels zones rocheuses, des patchs de posidonies et/ou de zostères pourraient être présents dans cette zone. Concernant cette zone, il conviendra de prendre en compte l’existence d’une zone de clapage présente juste à la limite sud-est du site des Posidonies de la cote palavasienne, du banc de sable de l’Espiguette (Bancaou) et d’éventuelles stations étudiées dans le cadre du projet CAPDONA financé notamment par l’observatoire national de l’éolien en mer et la Région Occitanie. 

· Sur le même niveau de priorité, la zone conchylicole des Aresquiers (627 ha, zone 2 sur la carte ci-dessous) située en grande partie hors site Natura 2000. Cette zone est à priori constituée de substrats meubles en partie impactés par l’activité conchylicole avec donc la présence de coquilles, de zones en hyper sédimentation etc 

· Sur un niveau de priorité inférieur, les zones situées au large des plateaux rocheux des Aresquiers (évaluée à 739 ha, zone 3 sur la carte ci-dessous) et de Palavas-Carnon (évaluée à 2 618 ha, zone 4 sur la carte ci-dessous) entre les 2 et les 3 miles en mer. D’après des retours d’expérience, ces zones sont très probablement constituées, au moins en partie, de têtes de roches isolées au milieu de substrats meubles. 
[image: ]
[image: ]
Zones prioritaires d’acquisitions complémentaires de données sur les biocénoses marines

Cartographie des biocénoses
Plusieurs techniques permettent de cartographier les biocénoses marines. Il reviendra au prestataire/groupement prestataire de décrire l’ensemble des techniques envisagées et leur complémentarité au regard des enjeux liés aux différentes biocénoses potentiellement présentes.
A minima, les levés seront réalisés à l’aide de systèmes multi-capteurs associant le sonar à balayage latéral et le sondeur monofaisceau. Un drone de type professionnel ou autogire pourra également être utilisé afin de compléter les levés acoustiques. 
Ces différents levés pourront être associés à des vérités terrain si nécessaire, afin in fine d'aboutir au contour des zones de réponse homogènes et classifier selon la typologie méditerranéenne nationale de l’INPN et la typologie plus spécifique au site comme l'habitat mixte roches à algues photophiles et coralligène ou encore les galets et petits blocs. 
Les données produites devront être géoréférencées très précisément à l’aide d’un DGPS TK/centrale d’inertie, synchronisées sur la même base de temps et rapportées au zéro hydrographique. Les données provenant des différents capteurs devront également être traitées afin d’être enregistrées dans le même référentiel spatial et temporel afin de faciliter le traitement SIG (Système d’Information Géographie). Les méthodes et techniques d’acquisition et de traitement des données devront prendre en compte l’objectif final de suivi à long terme. La précision des résolutions spatiales des instruments et du positionnement géographique devront être énoncés ainsi que la méthode d’évaluation de la fiabilité de la cartographie.
Préconisations sur l'évaluation de l'état de conservation des habitats des zones nouvellement cartographiées 
A partir des données acquises sur les biocénoses, le prestataire / groupement prestataire fera des préconisations concernant l'évaluation de l'état de conservation des habitats des zones nouvellement cartographiées. Ces préconisations pourront inclure de nouvelles campagnes d'acquisition de données via des plongées et des évaluation d'EBQI, via des bennes et l'identification de la macrofaune benthique ou encore le profilage des sédiments meubles afin par exemple, d'évaluer la profondeur de la couche redox et l'oxygénation du sédiment. Concernant la zone conchylicole des Aresquiers, ces préconisations devront permettre d'apporter des arguments pour la fermeture éventuelle d'une partie de la zone à la conchyliculture afin de créer une zone de protection forte "substrats meubles".  

Organisation 
Le prestataire/groupement prestataire préviendra les techniciens de l'Entente du Golfe d'Aigues-Mortes en charge du STERE en amont de chaque campagne d’acquisition de données de terrain (au minimum 2 jours ouvrés avant la date de mission envisagée).
A la fin de chaque campagne de terrain dans un délai de 10 jours ouvrés (soit 2 semaines), le prestataire/groupement prestataire établira et transmettra aux techniciens de l'Entente du Golfe d'Aigues-Mortes en charge du STERE par mail un rapport de mission (en format numérique doc et PDF) décrivant et illustrant (photos / schémas / cartes) sommairement les différentes phases de son intervention. Il les rapprochera avec les prescriptions de la présentation consultation, de son offre commerciale et en expliquera les éventuelles divergences.
A réception du rapport de mission, les travaux effectués seront validés par techniciens de l'Entente du Golfe d'Aigues-Mortes en charge du STERE. Cette validation, signifiée au prestataire par mail sous 10 jours ouvrés permettra au prestataire de présenter sa facture. A défaut de cette validation, l’Entente se réserve la possibilité de demander un complément ou de nouvelles acquisitions.
Durant l’étude, des réunions d’avancement et d’échanges pourront être programmées, à la demande de l'Entente du Golfe d'Aigues-Mortes et/ou du prestataire. Un calendrier prévisionnel du déroulement de l’étude sera annexé à la proposition.
Livrables attendus 
· Les rapports de mission pour chaque campagne de terrain, prévus à l’article xx du présent CCTP 
· Un rapport final reprenant les éléments de contexte et les objectifs de l’étude, le matériel et les méthodes mis en oeuvre pour l’acquisition de données sur le terrain ainsi que leur traitement, les résultats et analyses des deux acquisitions ;
· Les données brutes acquises pour cette tranche optionnelle dont les données géoréférencées (de type SIG), les photos et vidéos, fiches-terrain ;
· Les données élaborées ou de résultats dont les données géoréférencées.
Une version 0 du rapport final et des données géoréférencées (SIG) sera envoyée aux techniciens de l'Entente du Golfe d'Aigues-Mortes en charge du STERE par mail en format numérique (.doc et fichiers SIG) pour relecture. Les techniciens de l'Entente du Golfe d'Aigues-Mortes en charge du STERE auront 20 jours ouvrés (un mois) pour faire part au candidat de leurs éventuelles demandes de corrections ou compléments, puis, après prise en compte de ces dernières, une version 1, définitive, sera établie et renvoyée aux techniciens de l'Entente du Golfe d'Aigues-Mortes en charge du STERE.
La transmission des résultats se fait conformément aux dispositions décrites ci-dessous :
[image: ]
L’ensemble des données géoréférencées sera restitué conformément aux prescriptions listées en annexe. Elle prévoit notamment, dans le contrôle qualité, une étape de pré-livraison au minimum 3 mois avant la restitution finale.
MOYENS & EQUIPEMENTS
Le candidat/groupement candidat se charge des moyens à mettre en œuvre (moyens et matériel de sécurité, démarches administratives et réglementaires, etc.) pour réaliser les prestations de la présente consultation. L’ensemble de ces moyens doit répondre aux contraintes réglementaires de tout ordre, et notamment en matière d’autorisation de navigation, d’autorisation de prélèvements d’une espèce protégée, de vols et de sécurité de navigation/plongée.
L’ensemble des déplacements nécessaires à la réalisation des campagnes et des réunions de restitution est également à sa charge (les prix étant entendus tous frais de structure).
Réglementation plongée : toutes les plongées devront s’effectuer dans le respect de la réglementation relative à la pratique de la plongée professionnelle déclinée dans le Manuel de procédures de sécurité liées aux interventions en milieu hyperbare de l’établissement. La prestation devra obligatoirement être réalisée à partir de moyens utilisant la plongée autonome à l’air.

PROPRIETE DES DONNEES, IMAGES, ETUDES, COMMUNICATIONS ET PUBLICATIONS
Propriété intellectuelle 
Le titulaire du marché cède, à titre exclusif, l’intégralité des droits ou titres de toute nature afférents aux résultats permettant au pouvoir adjudicateur de les exploiter librement, y compris à des fins commerciales, pour les destinations précisées dans les documents particuliers du marché. Toute publication ne pourra se faire qu’avec l’accord de l'Entente du Golfe d'Aigues-Mortes. De même, toute communication en lien avec ces études et travaux devra faire l’objet d’un porté à connaissance auprès de l'Entente du Golfe d'Aigues-Mortes pour accord.
Propriété patrimoniale
L’ensemble des données produites dans le cadre de la présente prestation (données brutes, élaborées et de synthèse) seront de propriété patrimoniale publique et à ce titre versées dans une ou plusieurs des bases de données publiques accréditées par le Système d’Information sur la Nature et les Paysages (information sinp@aires-marines.fr sur les bases accréditées) pour les données relatives à ces thématiques, dans un autre système d’information de l’Etat pour les autres thématiques (SIEau pour les données sur l’eau…).
Si les travaux aboutissent à une production audiovisuelle (clichés, vidéos…) par le candidat, celui-ci cède à l'Entente du Golfe d'Aigues-Mortes, pour la durée légale de protection des droits d’auteur, les droits d’exploitation de ces œuvres, dans le cadre de toute exploitation à des fins non commerciales. Cette production devra être fournie dans un format permettant de disposer de toutes les métadonnées nécessaires.
Le crédit obligatoire sera le suivant : Nom de l’auteur/ Entente du Golfe d'Aigues-Mortes.
L’ensemble des données seront mises à disposition de tous publics dès leur jour de validation et selon les contraintes techniques de mise à disposition.
[bookmark: _Toc244768401]Organisation de la prestation
Le candidat présentera dans son offre les délais de réalisation de l'étude en présentant les différentes étapes. La durée de l'étude est fixée à 18 mois maximum à compter de son démarrage, hors délais de validation des livrables. La date prévisionnelle de démarrage est à compter de décembre 2026.

La TRANCHE ADDITIONNELLE sera réalisée en fonction des propositions techniques et de l’adéquation avec le budget disponible. Elle suivra le même calendrier que celui de la tranche ferme.
[bookmark: _Toc244768402]Documents à fournir
Les rapports seront fournis sous format word et pdf :
L’ensemble des livrables de fin de mission seront fournis sur support informatique (word, excel, format geopackage pour les données SIG). Les tables attributaires seront éditées sous QGIS.

La transmission des résultats se fait conformément aux dispositions décrites ci-dessous :
[image: ]
L’ensemble des données géoréférencées sera restitué conformément aux prescriptions listées en annexe ci-dessous. Elle prévoit notamment, dans le contrôle qualité, une étape de pré-livraison au minimum 3 mois avant la restitution finale.

ANNEXE – RECOMMANDATIONS TECHNIQUE DES DONNEES GEOREFERENCEES
Format obligatoire
Les données vecteurs SIG seront livrées aux formats shape (.shp du format ESRI, utilisable également par QGIS).
S’il y a acquisition ou production de données rasters, elles seront livrées dans un format lisible et utilisable par le logiciel QGIS (et ArcGIS accessoirement).
Système de coordonnées obligatoire
Les données seront livrées en Lambert 93 – RGF 93, IAG GRS 1980 (code EPSG : 2154).
Si des données (ponctuelles) sont produites à partir de coordonnées GPS, elles peuvent aussi être livrées en système géographique WGS84 (code EPSG : 4326).
Métadonnée obligatoire
Les métadonnées sont des données sur la donnée SIG. Elles favorisent l’utilisation et la diffusion de la donnée en précisant les caractéristiques et les précautions d’emploi à respecter.
Référentiels
Les référentiels utilisés par le candidat seront renseignés dans les métadonnées (précision, date et sources…).
Table attributaire
Les champs de la table attributaire seront à valider avec les techniciens référents de l'Entente du Golfe d'Aigues-Mortes en charge du STERE lors de la livraison intermédiaire. Les champs, si non intuitifs, seront également décrits dans les métadonnées.
Nomenclature des données obligatoire
Toutes données livrées devront respecter la nomenclature suivante
‘thème’_med_dfmed_’description’_ofb_’géométrie’_’coordonnées’
Où :
‘thème’ =
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‘description’ = description succincte de la donnée
‘géométrie’ =
pol > polygone
pt>point
ln>ligne
‘coordonnées’=
2154 si la donnée est le RGF93/Lambert 93
4326 si la donnée est en WGS84 (non projetée)
Contrôle qualité
A la réception des données (intermédiaires et finales), l’Office procédera à une validation des données concernant :
· La géométrie
· La topologie (pas de micro-polygones non renseignés, ni de chevauchements des polygones, les entités linéaires devront être parfaitement jointives mais ne devront pas se chevaucher
· La table attributaire
· Les métadonnées
· La nomenclature des fichiers
Il est demandé au prestataire d’effectuer une livraison intermédiaire (au minimum 3 mois avant la restitution finale) afin d’adapter si nécessaire les données produites avec les recommandations techniques listées dans cette annexe.
Cartographie
Toutes réalisations cartographiques livrées respecteront le modèle de mise en page cartographique de l’Entente du Golfe d'Aigues-Mortes qui vous sera transmis sur demande.
Les cartographies seront éditées en RGF 93 / Lambert 93.
Si des cartographies sont produites à partir de QGIS ou arcgis, les projets .qgs ou .mxd seront livrés avec la nomenclature suivante :
med_us_dfmed_’titrecarte’_’date’_’format’ où :
‘titreCarte’ = description succinte de la carte (1 ou 2 mots)
‘date’ = date de la création de la carte de type aaaammjj
‘format’ =
a4pa pour A4 orientation paysage
a4po pour A4 orientation portrait
a3pa pour A3 orientation paysage
a3po pour A3 orientation portrait
Support de livraison
Les données seront livrées sur un disque dur externe, transmis au siège de l’Agglomération du Pays de l'Or à l'adresse suivante : 300 avenue Jacqueline Auriol, 34137 Mauguio Cedex
Nature des données acquises
L’ensemble des données produites dans le cadre de la prestation seront des informations publiques selon les termes de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par l’ordonnance du 6 juin 2005. Elles seront également qualifiées d’informations relatives à l’environnement conformément à la loi n°2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement. Enfin, il s’agira de données géographiques au sens de la directive INSPIRE.
Citation obligatoire sur les cartes utilisant la donnée d’origine :
Entente du Golfe d'Aigues-Mortes – nom du prestataire, Marché – ‘année du marché’
Citation obligatoire dans la bibliographie :
Entente du Golfe d'Aigues-Mortes, nom du prestataire, Marché – ‘année du marché’.
Diffusion des données
Ces données seront diffusables et téléchargeables au grand public et accompagnées des conditions générales de la licence ouverte.
Limites de responsabilité
En cas de modification de la donnée et d’utilisation non conforme, l'Entente du Golfe d'Aigues-Mortes décline toute responsabilité quant à l'utilisation de ces données.
[bookmark: _Toc244768403]Réunions
Deux réunions de COPIL sont prévues dans cette mission en format présentiel. 
Le prestataire assurera le secrétariat de ces réunions et leur co-animation avec l’Entente. Les présentations de réunion sont à transmettre par le prestataire maximum une semaine avant la réunion et les comptes-rendus sous deux semaines après la réunion.
Le COPIL réunira le COTECH ainsi que les acteurs clés sollicités durant les missions, les partenaires décisionnaires et financeurs. 
Trois réunions de COTECH sont prévues dans cette mission au format présentiel ou distanciel.
Les présentations de réunion sont à transmettre par le prestataire maximum une semaine avant la réunion et les comptes-rendus sous deux semaines après la réunion.
Le COTECH réunira à minima les partenaires techniques et financiers de l'étude et notamment l'Entente et ses EPCI, l'Agence de l'Eau, la Région Occitanie, le Syndicat mixte du Bassin de Thau (porteur d'un STERE contigu), les animateurs de SAGE
Le prestataire s'engage à participer en présentiel à un minimum de deux réunions de concertation organisées par l'Entente lors de la mission 4.
Les attentes de réunions sont précisées dans chacune des missions.
Le reste du temps des échanges réguliers avec le maître d’ouvrage par mail ou téléphone permettront de suivre l’avancée du travail et d’échanger des informations nécessaires au bon déroulement de la mission.
[bookmark: _Toc244768404]Délais de réponse à la consultation
La réponse à cette consultation est attendue pour le Mercredi 25 novembre 18h au plus tard.

Interlocuteurs :
Stéphan Arnassant
Chargé de projet « Animation et contractualisation territoriale »
Entente intercommunale du Golfe d'Aigues-Mortes
Tel : 06 26 65 94 67 - stephan.arnassant@golfe-aiguesmortes.fr
300 avenue Jacqueline Auriol
34137 Mauguio Cedex

Auriane Jones
Chargée de mission biodiversité marine et qualité des milieux
Animatrice du site Natura 2000 en mer « Posidonies de la côte palavasienne »
Entente intercommunale du Golfe d'Aigues-Mortes
Tel : 06 09 38 73 04 – delphine.marobin@golfe-aiguesmortes.fr
300 avenue Jacqueline Auriol
34137 Mauguio Cedex

Le candidat peut consulter dans les locaux de l’Agglomération les documents listés au paragraphe 1.5 du présent cahier des charges ou demander les versions numériques le cas échéant. 
Le candidat est réputé par le fait d'avoir remis son offre avoir pris pleinement connaissance des projets dans l’état actuel de leur avancement, et de l’ensemble de leurs composantes.
Aucun prestataire ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à des suppléments de prix ou à des prolongations de délais.
[bookmark: _Toc244768405] Les différentes exigences à satisfaire
Les différentes exigences à satisfaire se caractérisent pour le candidat par :
· un engagement de respecter les recommandations formulées en matière d’indépendance par le Conseil de la Concurrence dans son avis n° 03-A-02 du 18 mars 2003 ainsi que l’indication des modalités pratiques de respect de cet engagement ;
· une obligation d’indépendance et d’impartialité des propositions, recommandations et conseils apportés,
· la garantie de la confidentialité et de la sécurité des données recueillies et élaborées au cours de la procédure et les moyens mis en œuvre pour l’assurer ;
· un engagement sur des résultats (production obligatoire des documents demandés) et sur la tenue impérative des délais ;
· la proposition explicite, si nécessaire, de mécanismes d’adaptation et de réajustement du projet à faire valider par l’Agglomération.
[bookmark: _Toc236648896][bookmark: _Toc244768406]

Clauses administratives particulières
[bookmark: _Toc236648897][bookmark: _Toc244768407]Dispositions générales
[bookmark: _Toc236648898][bookmark: _Toc244768408]Décomposition du contrat
Il n’est pas prévu de décomposition en lots.
[bookmark: _Toc244768409]Tranche ferme et tranche optionnelle
Le marché est décomposé en une tranche ferme « Missions 1 à 4 » et une tranche optionnelle « Mission 5 ».
[bookmark: _Toc236648899][bookmark: _Toc244768410]Variantes
Le marché n’est pas ouvert à variante.
[bookmark: _Toc236648900][bookmark: _Toc244768411]Délais d’exécution
Le délai global d’exécution est de 18 mois maximum à compter de sa notification.
[bookmark: _Toc244768412][bookmark: _Toc236648903]Codes CPV
	Code principal
	Description

	71335000-5
	Études techniques

	79311100-8
	Services de conception d'études


Pénalités 
[bookmark: _Toc236648904][bookmark: _Toc244768413]3.1.6.1 Pénalités pour retard dans la remise des documents
Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard, une pénalité fixée à 80,00 €. 
Par dérogation à l'article 14.1 du CCAG-FCS, il n'est prévu aucune exonération à l'application des pénalités de retard. 
Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné. 
Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.
[bookmark: _Toc236648905][bookmark: _Toc244768414]3.1.6.2 Pénalité pour travail dissimulé
Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité correspondant à 10,00 % du montant TTC du marché.
Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à titre de sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé.
[bookmark: _Toc236648906][bookmark: _Toc244768415]3.1.6.3 Pénalité pour tout autre manquement du titulaire à ses obligations contractuelles
Tout autre manquement du titulaire à ses obligations détaillées dans le présent marché est passible d’une pénalité d’un montant forfaitaire de 60 € par manquement constaté, et reconductible autant de fois et de jours où le manquement est observé.

[bookmark: _Toc236648908][bookmark: _Toc244768416]Prix
[bookmark: _Toc236648909][bookmark: _Toc244768417]Montant de l’offre
Les prestations seront rémunérées par application du prix global forfaitaire suivant :
[A compléter par le prestataire]
Montant HT : ............................................................................. Euros
TVA (taux de ..........%) :............................................................................. Euros
Montant TTC : ............................................................................. Euros
Soit en toutes lettres :................................................................................................... ..............................................................................................................
Le montant de l’offre du candidat comprend l’ensemble des prestations de terrain, d’analyse de données et de rendu.
Les prix du marché sont établis avec TVA et doivent être présentés HT et TTC.
Les prix s’entendent toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation, ainsi que tous les frais afférents relatifs aux prestations mises en place par le prestataire pour l’événement.
Ces conditions valent pour toute la durée du marché.
[bookmark: _Toc236648910][bookmark: _Toc244768418]Modalités de règlement des comptes
Paiement :
L’Agglomération du Pays de l’Or se libèrera des sommes dues au titre de l’exécution des prestations dans un délai global de paiement de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement par voie électronique.
En cas de retard de paiement, le prestataire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

Présentation des demandes de paiement :
Les modalités de présentation de la demande de paiement seront établies selon les dispositions prévues à l’article 11 du CCAG-FCS en vigueur.
Les prestations feront l’objet d’un règlement conformément aux dispositions de l’article 9 des présentes.
Le prestataire est soumis à l’obligation de transmission de factures et doit ainsi déposer sa facture électronique sur le portail de facturation Chorus Pro.
Informations à utiliser pour la facturation électronique :
-Identifiant de la structure publique (SIRET) : 243 400 470 00221
-Code service : Finances

Les demandes de paiement porteront, outre les mentions légales, les indications suivantes :
•le nom ou la raison sociale du créancier ;
•le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;
•le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;
•le numéro du compte bancaire ou postal ;
•le numéro du marché ;
•le numéro du bon de commande ;
•la désignation de l’organisme débiteur ;
•le détail des prix unitaires, lorsque l’indication de ces précisions est prévue par les documents particuliers du marché ou que, eu égard aux prescriptions du marché, les prestations ont été effectuées de manière incomplète ou non conforme ;
•le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées ;
•la date de facturation ;
•en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées par l’opérateur économique ;
•En cas de cotraitance :
· En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations ;
· En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire. 
L’Agglomération du Pays de l’Or se libèrera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants : [A compléter par le prestataire] Ouvert au nom de : ........................................................................................................................ 
pour les prestations suivantes : ...................................................................................................... 
Domiciliation : ................................................................................................................................ 
Code banque : .............. Code guichet : ............... N° de compte : .......................... Clé RIB : ........ 
IBAN : ............................................................................................................................................ 
BIC : ...............................................................................................................................................
[bookmark: _Toc236648911][bookmark: _Toc244768419]Forme du prix
Les prix seront fermes sur toute la durée d’exécution du marché et comprennent toutes les charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations, objet du présent marché.

[bookmark: _Toc236648859][bookmark: _Toc236648915][bookmark: _Toc244768420]Utilisation des résultats et confidentialité
La communauté d’agglomération du Pays de l’Or se réserve le droit d'utiliser les résultats des études, conformément à l'option B de l'article 25 du C.C.A.G. - PI.
La communauté d’agglomération du Pays de l’Or peut reproduire les résultats des prestations en tout ou partie sur tous les supports existants ou futurs. En cas de besoin, l'œuvre pourra être adaptée. 
Le consultant s’engage à garantir la confidentialité des informations et documents désignés comme tels par la communauté d’agglomération du Pays de l’Or : documents de sélection des candidats, d’analyse des offres, ensemble des analyses et audits réalisés par le consultant dans le cadre du présent marché, autres audits et analyses communiqués par la communauté d’agglomération du Pays de l’Or ou auxquels le consultant aurait accès lors de l’exécution du présent marché.
Le consultant s’interdit de divulguer de quelle que manière que ce soit, à des tiers, les informations et documents précités sans autorisation préalable et expresse de la communauté d’agglomération du Pays de l’Or.
Il s’interdit, par ailleurs, d’utiliser ou d’exploiter de quelle que manière que ce soit, les informations ou documents précités, à d’autres fins que celles prévues par le présent marché.
Le consultant s’engage à mettre en œuvre les moyens appropriés pour garder confidentiels les informations et documents précités. Il s’engage à faire respecter cette clause de confidentialité par ses collaborateurs ou sous-traitants éventuels.
Les obligations de confidentialité demeurent pendant toute la durée du présent marché et pendant les trois ans qui suivent sont expiration.

Clause d’exécution environnementale
Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments à caractère environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit : 
Le titulaire s’engage, dans le cadre de sa mission, à intégrer systématiquement une analyse environnementale et énergétique du projet, et à proposer des solutions visant à : 
- Limiter l’empreinte carbone du projet (matériaux, procédés constructifs, logistique de chantier). 
- Favoriser l’utilisation de matériaux biosourcés, recyclés ou locaux, chaque fois que cela est techniquement et économiquement pertinent. 
- Optimiser la performance énergétique de l’ouvrage conformément à la réglementation en vigueur (RE2020 ou équivalent). 
- Prévoir des dispositifs de gestion et de réduction des déchets de chantier, en privilégiant leur valorisation. 
- Intégrer des solutions visant à réduire les nuisances environnementales du chantier (poussières, bruit, eau, sols). 

Ces engagements feront l’objet d’un suivi dans les livrables attendus (APD, PRO), avec un chapitre spécifique « Analyse et propositions environnementales ».
[bookmark: _Toc236648917][bookmark: _Toc244768421]
Présentation et jugement des offres
[bookmark: _Toc236648918][bookmark: _Toc244768422]Présentation de l’offre
Le candidat présentera un mémoire explicatif présentant les moyens humains et techniques prévus pour l’étude, la méthodologie, le matériel proposé et un planning prévisionnel détaillé de sa mission.
Le dossier d’offre à remettre par le candidat doit comprendre les pièces suivantes :
· Le présent CCP valant AE complété par le candidat
· la décomposition du prix global et forfaitaire, intégrant les options, datée et signée.
· Le mémoire justificatif
· Eléments administratifs :
· DC1 & DC2
· Assurances décennales
· Les attestations et certificats fiscaux et sociaux :
· Attestation de régularité fiscale (L'appréciation de la situation de l'entreprise se fait au plus près du jour de la demande (et non plus au 31 décembre N-1). En pratique, la situation est appréciée au dernier jour du mois précédant la demande de délivrance de l'attestation)
· Déclaration et paiement des cotisations sociales (moins de 6 mois)
· Un RIB
· L’extrait du registre pertinent : K, Kbis, D1 … (moins de 3 mois) Le candidat produit un extrait du registre pertinent attestant de l’absence de cas d’exclusion mentionné à l’article L. 2141-3 du code de la commande publique
[bookmark: _Toc236648919][bookmark: _Toc244768423]Délais de remise des offres
La date limite de réception des offres est fixée au Mercredi 25 novembre 2026 18h00.
[bookmark: _Toc236648922][bookmark: _Toc244768424]Conditions d’envoi des offres
Les offres devront être adressées par mail uniquement à : 
Stéphan Arnassant 
Chargé de projet 
Entente intercommunale du Golfe d'Aigues-Mortes
Tel : 06 26 65 94 67 – stephan.arnassant@golfe-aiguesmortes.fr
Adresse 300 avenue Jacqueline Auriol, 34137 Mauguio Cedex

[bookmark: _Toc236648923][bookmark: _Toc244768425]Négociation
Le maître d’ouvrage se réserve la possibilité d’engager les négociations avec les candidats sélectionnés sur la base de leurs offres respectives dans les conditions suivantes et dans le respect du principe d’égalité de traitement de tous les candidats :
· Envois de questionnaires par mail à chaque candidat pour les points le concernant
· Réponses de chaque candidat par mail
· Les étapes précédentes pourront être répétées autant de fois que nécessaire
· Le maître d’ouvrage clôturera la phase de négociation par l’envoi d’un mail le stipulant
[bookmark: _Toc236648924][bookmark: _Toc244768426]Jugement des offres
Le jugement des offres sera effectué, dans les conditions prévues aux articles 52, 60, 62, 63 du Code des Marché Publics.
Au terme des négociations, le classement des offres sera effectué en tenant compte des critères et pondérations suivants :
· La méthodologie et les moyens proposés pour cette mission (55 %)
Il sera donné une note allant de 0 à 20 puis pondéré à 55%.
· Le prix des prestations (40 %)
La note de 40 est remise à l’offre la plus basse.
Les autres sont notées de la façon suivante :
Note = (offre la moins disante / l’offre du candidat) x 40
· La démarche environnementale (5%)
Il sera donné une note allant de 0 à 20 puis pondéré à 5%.
Le marché sera attribué à l’offre ayant obtenu la note finale la plus élevée.
Le candidat retenu devra fournir les certificats et attestations prévues aux articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique ainsi que l’ensemble des pièces demandées dans l’avis d’appel public à candidature à la rubrique « conditions de participation », dans un délai de 3 jours à compter de la réception de la demande qui lui sera faite par le maître d’ouvrage.
Cette demande sera adressée au mandataire du groupement, qui devra faire parvenir à la personne responsable du marché, les attestations fiscales et sociales de tous les co-traitants.
Si le candidat retenu ne peut produire les attestations demandées dans le délai fixé, son offre sera rejetée et l'élimination du candidat est alors prononcée par l’entité adjudicatrice qui présente la même demande au candidat suivant dans le classement des offres.

Vu et accepté
Le ……………………………..
Le consultant

Communauté d’agglomération du Pays de l'Or	25/18 	CCTP Phase 1 du STER du Golfe d’Aigues-Mortes Entente du Golfe d’Aigues-Mortes	
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